# Modelo Estruturado

<Observação: Favor não alterar o layout desta página de rosto. Apenas preencha os dados nos campos solicitados. A partir da segunda página estão os itens do modelo a serem preenchidos. Esta observação deve ser removida antes de salvar o documento.>

CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico

Dados do Projeto e do Proponente

| Sigla: | SORER |
| --- | --- |
| Título do Projeto: | Soldagem Robotizada Com Eletrodo Revestido – Retrofitting de um Robô |
| Referência do Edital: | Edital Universal 01/2002 |
| Linha(s) de atuação em que se insere o projeto (*): | ( 6 ) Pesquisa; ( 7 ) Desenvolvimento tecnológico e inovação; ( ) Projetos de demonstração e aplicações; ( ) Tecnologias-chave ( 5 ) Protótipos; ( ) Serviços; ( ) Capacitação científica e tecnológica ( ) Estudos prospectivos |
| Coordenador do Projeto: | Alexandre Queiroz Bracarense |
| Instituição Executora: | Universidade Federal de Minas Gerais |
| Data: | 13/02/2003 |

Palavras Chave:

Soldagem com eletrodo Revestido,

Soldagem robotizada,

Retroffiting

Faixa de Submissão da Proposta

| A | ( ) Até R$20.000,00 |
| --- | --- |
| B | ( X ) De R$20.001,00 a R$50.000,00 |
| C | ( . ) De R$50.001,00 a R$100.000,00 |

(*) Indicar a predominância da temática da proposta, utilizando-se de uma escala de um a sete. Exemplificando: caso uma proposta se apresente concentrada em três itens, estes receberiam pesos 7, 6 e 5, respectivamente, de acordo com sua ordem de domínio decrescente.

- Caracterização e Justificativa (máximo de 1 página)

Descrever objetivamente, com fundamentação teórica, o problema focalizado, sua relevância e originalidade no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento.

Para se realizar a robotização de um processo de soldagem, alguns parâmetros devem ser controlados, como por exemplo a distância entre o eletrodo e a peça, a corrente e a tensão elétrica, a orientação da tocha, a velocidade de soldagem, etc. Esse controle deve ser feito de maneira a manter os parâmetros em níveis ótimos, que não são necessariamente constantes. Dessa forma, torna-se necessário ao programador um controle total sobre a variação dos parâmetros e movimentos. Apesar de alguns robôs oferecerem alguma alternativas é ainda, muitas vezes, impraticável se implementar programas que incluam programações e movimentos de maior complexidade. Uma das maiores limitações dos robôs industriais é a impossibilidade de se implementar algoritmos desenvolvidos para o cálculo e controle em tempo real de parâmetros de soldagem. Os fabricantes não permitem ao usuário final o nível de programação necessário a este tipo de controle. Assim, o ideal é que se disponha de um robô industrial com arquitetura aberta e flexibilidade de programação suficiente para que tais tipos de algoritmos possam ser implementados.

O projeto "Soldagem Robotizada com Eletrodo Revestido com Robô" iniciou-se em 1997 e já teve 2 (dois) alunos de IC, 2 (dois) mestres formados e 1 (uma) doutoranda em fase de formatura. A partir de 2003 ele terá 2 (dois) alunos de doutorado. O projeto teve como segunda etapa o retrofitting de um robô industrial ASEA IRB6-s2 de 5 graus de liberdade fabricado em 1977, com o objetivo de atualizar a parte mecânica e de controle do robô. Nesta segunda etapa o sistema de controle e as plantas de potência e comando foram completamente refeitas com apoio da FAPEMIG (TEC 2471/98) e com parceria entre membros desta proposta. Para que o projeto chegue em sua plenitude ainda é necessário implementar o software de controle dos movimentos do robô para soldagem além dos modelos de cálculos de parâmetros e a interface com a fonte de soldagem.

O software deverá ser flexível o suficiente para admitir programação de trajetórias complexas e algoritmos de cálculo de parâmetros em tempo real para ser utilizado na soldagem com eletrodo revestido. Além disto ele deve ser didático o suficiente para que possa ser utilizado em aulas sobre robótica em cursos de graduação e de pós-graduação.

- Acrescenta-se aqui o fato de que no Brasil hoje já existem vários robôs “parados” por falta de peças sobressalentes ou tecnologia computacional atualizada e suficiente para que eles possam ser utilizados com sucesso. Com a tecnologia desenvolvida no projeto de retrofitting e implementação do software de controle seremos pioneiros. Com o retrofitting conseguimos hoje uma tecnologia limpa, razoavelmente barata e possível de ser implementa para qualquer empresa que a deseje. Este trabalho interessa, não somente as fábricas de eletrodos revestidos, pois aumentará a aplicabilidade do processo, como também às fábricas de robôs e aos usuários destes robôs. De um modo geral portanto, este projeto interessa a todo um seguimento relacionado a fabricação por soldagem.

- Objetivos e Metas (máximo de 1 página)

Explicitar os objetivos e metas a serem desenvolvidas no projeto.

- Objetivos:

O objetivo inicial da implementação do software para o controlador para o robô ASEA é permitir que se validem as pesquisas para seleção de parâmetros de soldagem com eletrodo revestido com robô que estão em fase final de desenvolvimento no Laboratório de Robótica, Soldagem e Simulação da Universidade Federal de Minas Gerais.

O controlador deve prever o movimento do manipulador em trajetórias complexas, para que seja possível controlar a distância da ponta do eletrodo à peça. É importante observar que como a alimentação do eletrodo não é automática como, por exemplo, na soldagem MIG, o porta eletrodos deverá ser aproximado da peça durante a soldagem, ou seja, deverá ser controlada a velocidade de mergulho. Além disso, deve ser possível se adicionar posteriormente algoritmos para o cálculo de parâmetros em tempo real.

- O software implementado para o controlador poderá ainda ser utilizado em aulas de robótica de graduação e de pós-graduação, pois mostrará gráficos que monitoram em tempo real os set-points calculados para posição e velocidade, além de mostrar os valores reais de posição, velocidade e aceleração. Além disso, o programa deverá permitir a configuração de parâmetros de movimento, como rampa de aceleração e desaceleração.

- Metas:

Este projeto de pesquisa tem como meta principal soldar com eletrodo revestido utilizando o robô antigo que passou por um retrofitting. Este processo de soldagem, que apesar de ser tipicamente manual e simples, tem aplicação para vários metais onde tem-se completo controle de microestrutura e composição química sem a necessidade de equipamentos adicionais, ainda não é completamente mecanizado. Na industria automobilística, por exemplo, alguns dos “cordões de solda depositados” são tão pequenos que não justificam a utilização de processos onerosos e convencionais como é o caso do GMAW. Além disto, em alguns casos a acessibilidade compromete a qualidade da solda, sendo que esta pode ser facilmente depositada com eletrodo revestido.

O fato do robô ASEA IRB6-s2 ser antigo e estar sendo instrumentalizado está permitindo aos alunos (principalmente os de IC) acompanhar realmente um “retrofitting” de uma máquina, sendo que na industria isto já é uma realidade. Para eles, com certeza é uma oportunidade única!

A tecnologia desenvolvida poderá ser comercializada pois tudo no robô, com exceção de  alguns componentes (parte mecânica e de potência), é novo.Com o conhecimento que está sendo desenvolvido e como o sistema esta todo sendo desenvolvido no Brasil, a tecnologia será facilmente transferida para empresas brasileiras.

- Metodologia e Estratégia de Ação (máximo de 1 página)

Descrever a metodologia empregada para a execução do projeto e como os objetivos serão alcançados.

1. Implementação do controle – Desenvolvimento do sofware

Será utilizado o robô antigo que passou por um processo de retrofitting financiado pela FAPEMIG (TEC 2471/98). Neste robô foi implementado o controlador o qual tem a função de comandar as placas de controle dos motores. Assim, o software a ser desenvolvido implementará toda a cinemática direta e inversa do robô, além de sua dinâmica. Para isso o robô deverá ser modelado, calculando-se com precisão toda a sua cinemática e dinâmica. Simulações preliminares do robô podem ser feitas utilizando o software Workspace®. Os algoritmos de controle do robô deverão ser desenvolvidos e simulados utilizando ferramentas computacionais como "MATHEMATICA", "MATLAB" e "SIMULINK" e implementados utilizando pacotes tais como "LABVIEW for Windows" e "C++".

2. Desenvolvimento da interface entre o robô e a fonte

Para que a fonte forneça corrente e tensão necessárias para a soldagem e além disto altere os valores durante a soldagem será necessário desenvolver uma interface entre a máquina de soldagem e o robô. O software deverá ter opções de controle dos parâmetros que deverão ser previstos no projeto desta interface.

3. Testes reais de soldagem para gerar banco de dados

Assim que o robô estiver apto a ser utilizado para soldagem com eletrodo revestido serão iniciados os testes de soldagem. Pretende-se implementar o modelamento desenvolvido no Laboratório de Robótica Soldagem e Simulação. Neste caso, pretende-se testar o máximo possível de tipos e dimensões (diâmetros de arame e espessura de revestimento) de eletrodos afim de montar um banco de dados para futuramente tentar implementar uma rede neural.

4. Implementação do banco de dados na programação do robô

Os campos de temperatura e os testes de consumo do eletrodo revestido fornecerão dados suficientes para o levantamento do banco de dados. Nesta etapa, apenas os testes de consumo do eletrodo serão realizados. Testes de monitoração de temperatura serão realizados esporadicamente apenas para confirmar os resultados que serão obtidos numericamente. Os testes de consumo do eletrodo são mais fáceis de serem realizados, o tempo de preparação dos testes é menor e são menos susceptíveis aos erros experimentais que os testes de monitoração de temperatura.

O conjunto de dados coletados será representado graficamente por: temperatura versus tempo; comprimento consumido versus tempo e temperatura versus comprimento consumido. O passo seguinte é realizar uma análise exploratória deste conjunto de dados, buscando descobrir se este conjunto amostral é representativo para descrever a influência da corrente de soldagem no aumento da temperatura do eletrodo e na variação de sua taxa de fusão. Testes estatísticos serão realizados e hipóteses sobre como será a curva representativa da temperatura do eletrodo ou de seu consumo para uma corrente de 100 A será realizado. Em seguida, um teste piloto com esta corrente será realizado experimentalmente para validar os resultados estatísticos.

Somente após este novo resultado será possível avaliar se o conjunto de dados coletados é suficiente ou não. Caso não seja, novos testes experimentais serão realizados para outros valores de corrente, novas hipóteses estatísticas serão levantadas e novos testes pilotos serão feitos. No final de toda esta etapa, o banco de dados estará completo. O passo seguinte será implementar como este banco de dados será utilizado no sistema de controle do robô. O algoritmo de controle desenvolvido será então primeiramente validado através da simulação off line da soldagem utilizando o programa de simulações de robôs Workspace 5.1 e posteriormente diretamente na programação do robô.

5. Publicação de Resultados e contato com empresas fabricantes de robôs

- Além de vasta divulgação em congresso e revistas especializadas nacionais e internacionais, o projeto em questão gerará pelo menos uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado. Pretende-se ainda contatar empresas fabricantes de robôs para verificar o interesse em implementar a tecnologia em robôs novos. Neste sentido é importante ressaltar que o robô ASEA IRB6 não é um robô novo e como será completamente reprogramado não manterá o nome.

- Resultados e Impactos Esperados (máximo de 1 página)

Descrever os resultados e/ou produtos esperados. Estimar a repercussão e/ou impactos sócio-econômicos, técnico-científicos e ambientais dos resultados esperados na solução do problema focalizado.

- Indicadores de Progresso ao final de cada 6 meses de projeto:

- Definição da estratégia para confecção do software;

- Desenvolvimento da placa para interfacear o controlador do robô e a máquina de soldagem;

- Soldas realizadas com o robô;

- Transferência de tecnologia para a industria (fabricantes de robôs, eletrodos e usuários)

- Indicadores de resultados ao final do projeto:

O principal indicador é o software. Este software deverá mostrar em tempo real, através de gráficos, valores de set-points e valores reais de posição, velocidade e aceleração tanto da ferramenta, como de cada uma das juntas do robô. Isso permitirá o aprendizado de características de funcionamento, além de permitir que se façam ensaios de outros algoritmos de controle. Além disso, o controlador, de arquitetura aberta, permitirá virtualmente a programação e execução pelo robô de qualquer trajetória, mesmo que complexa, possibilitando maior flexibilidade na programação.

Além do software outro indicador é a interface entre o controlador e a fonte de soldagem. A interface deverá permitir a implementação de algoritmos para controle de parâmetros em tempo real, será também possível se validarem as pesquisas para seleção de parâmetros de soldagem com eletrodo revestido com robô, além de outras.

Espera-se ao final ter aproximadamente 5 artigos publicados, 2 dissertações, 2 teses encaminhadas e provavelmente registros no INP (software e interface).

- Repercussão e/ou impactos dos resultados:

O sistema implantado permitirá a avaliação completa das atuais técnicas de soldagem e permitirá o desenvolvimento de novas alternativas. Como subproduto desta pesquisa poderão ser desenvolvidos ambientes gráficos de simulação para processos de soldagem que atualmente não são viáveis, devido principalmente a impossibilidade de validar com precisão suficiente os modelos existentes. Estes modelos de simulação serão, em última análise, uma outra ferramenta para o desenvolvimento de alternativas de técnicas de soldagem e elaboração de planos de soldagem.

- Afim de implementar estas metodologias, programas de computador (softwares) poderão ser desenvolvidos nas diversas etapas e em conjunto com as industrias para serem adequados para implementação. Como aplicativo da pesquisa, pretende-se implementar o sistema em industrias que já utilizam robôs em linha de fabricação e além disto auxiliar na implementação de processos de soldagem automatizados, utilizando o sistema, em industrias que o desejem

- Riscos e Dificuldades (máximo de 1 página)

Comentar sobre possíveis dificuldades e riscos potenciais que poderão interferir na execução das ações propostas e comprometer o alcance das metas e objetivos preconizados. Explicitar as medidas previstas para contornar ou superar essas dificuldades.

- Por se tratar de um projeto em uma linha de pesquisa dentro da filosofia do Grupo de Robótica, Soldagem e Simulação, não há riscos. Projetos anteriores já assinalaram que a linha de é interessante e de grande interesse não somente científico, onde gerará mais dissertações e teses e consequentemente publicações em revistas e congressos, mas também tecnológico, com aplicação nas industrias e possibilidade de gerar patentes.

- Melhores práticas do grupo no tema ou área proposta (máximo de 1 página)

Informe as principais realizações, competências, realizações e experiências do pesquisador/grupo no tema ou área propostos nos últimos cinco anos.

A presente proposta de projeto é fruto de cinco anos de atividade da Sub-rede RECOPE de Automação da Manufatura que existe desde 1997 com financiamento da FINEP. A MANET (sigla em inglês da Sub-rede de Automação da Manufatura) conta hoje com 20 instituições (espalhadas em sete estados da união mais o DF), abrigando 31 grupos de pesquisa associados em rede, que por sua vez envolvem 40 pesquisadores, quase todos com título de doutor. Se contarmos os alunos também envolvidos teríamos aí um contingente de mais de 100 pessoas.

Nestes anos iniciais foi desenvolvido um trabalho que envolveu, por um lado o estudo da complexidade da automação de sistemas, em particular a utilização de robôs (principalmente no processo de soldagem), layout de chão de fábrica, bem como modelos de gestão, definição do "bussiness process", gerenciamento da cadeia de fornecedores e outros temas mais teóricos.  A aplicação destas técnicas em sistemas complexos de pequeno porte, isto é, na pequena e média empresa de base tecnológica, vem se mostrando desde então, um desafio interessante, incentivando a busca de novas abordagens para o problema da automação.

O portifólio de casos investigados pela MANET é bastante variado. Os casos se seguem desde uma pequena metalúrgica (com 40 empregados) em Porto Alegre, fabricando trempe para filtros de aparelhos de ar condicionado, artefatos de metal para enrolar arame farpado, etc., uma empresa de equipamento para construção civil em Belo Horizonte (com 80 empregados) e um mix de produtos já factível de ser classificado em famílias (permitindo a aplicação das técnicas de grupo para a modelagem da produção), até uma empresa de maior porte, fornecedora nacional de medidores elétricos (150 empregados). Sem contar pequenas consultas que não resultaram em um projeto e em um estudo mais detalhado por parte da sub-rede mas propiciaram um laboratório para aplicações dos estudos já realizados.

Além disso a MANET firmou convênio com a rede internacional ICIMS-NOE (Intelligent Control and Integrated Manufacturing Systems - Network of Excellence) e é considerada agora como um de seus membros. Estabeleceu também contatos com o grupo de Milão para participar da nova rede IMS (Intelligent Manufacturing Systems), e dos projetos da Comunidade Européia, principalmente aqueles ligados ao apoio à pequena e média empresa. A sub-rede também firmou acordo com o Institute for Handling Devices and Robotics – IHRT, Vienna University of Technology, Vienna, Austria no tema: Aplicações de robótica para atividades de montagem e desmontagem de peças. Os acordos internacionais, incluindo conversações atuais com a Associação Mundial de Robótica, nos levaram a adotar um nome internacional, MANET, sigla de Manufacturing Automation Network.

Desde o início a Sub-rede empenhou-se em dois objetivos estratégicos: o desenvolvimento de pesquisa cooperativa sobre Automação da Manufatura e o desenvolvimento de pesquisa tecnológica aplicada, em sinergia com a pesquisa acadêmica, potencializando resultados parciais e transferência tecnológica para a automação de empresas. A sub-rede está hoje subdividida em grupos temáticos por linha de pesquisa, sendo que cada grupo temático na verdade tem projetos de pesquisa delineados pelo respectivo nome. Um deles é o apresentado aqui – SOLDAGEM ROBOTIZADA. Dentro do escopo da Sub-Rede de Automação da Manufatura e do edital CNPq Universal 01/2002, membros de 4 instituições (UFMG (Prof. Alexandre Queiroz Bracarense –coordenador do projeto), USP (Prof. José Reinaldo Silva (consultor e atual coordenador da MANET), UFRGS (Prof. Renato Ventura Bayan Henriques – colaborador/aluno de doutorado e Walter Fetter Lages - Pesquisador) e o CIMATEC (Prof. Eduardo  José Lima II – colaborador/aluno de doutorado) decidiram desenvolver o projeto “Soldagem robotizada com eletrodo revestido”.

Este projeto já é uma realidade pois já tem até cliente. A ESAB S.A., produtora de consumíveis para soldagem, que mantém estreito relacionamento com a UFMG e a USP, onde alguns de seus funcionários estão desenvolvendo trabalhos de pós-graduação, já vem a algum tempo apoiando o projeto.

- Outros Projetos e Financiamentos (máximo de 1 página)

Indique outros projetos de pesquisa em andamento dos quais participem membros da equipe proponente, incluindo o título, vigência, a dedicação em hora/homem/mês, a origem e o valor do financiamento.

- Informe se uma proposta idêntica ou equivalente foi submetida a outro Edital (mesmo em outra agência financiadora).

Este projeto foi originalmente financiado pela Fapemig sob o número TEc 2471-98. Ele terminou em outubro de 2002 sendo que o relatório final foi enviado em dezembro de 2002. ele tratou da parte de determinação da estratégia para o retroffiting do robô e montagem das caixas de controle e comando. A fapemig disponibilizou algo em torno de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais) para aquisição de material de consumo e alguns equipamentos, além de bolsas de iniciação científica.

- atualmente o projeto não recebe financiamento de nenhum orgão de fomento, apesar de os dois alunos participantes deste, estarem doutorando no assunto.

- Atendimento aos Critérios do Edital

- Destaque os aspectos relevantes da proposta quanto aos critérios para avaliação constantes no Edital.

O projeto é original no sentido que não se tem notícia de trabalho similar estar sendo executado em outra universidade no Brasil. O desenvolvimento abrirá um novo campo de desenvolvimento científico, no sentido que permitira que técnicas de programação de robôs sejam desenvolvidas utilizando ferramentas puramente nacionais;

A utilização de robôs nos parques industriais ainda é muito insipiente pois o equipamento ainda é relativamente caro. É de consenso mundial que o mais caro no sistema robótico é o software que o acompanha. Assim,. desenvolvendo esta tecnologia, poderemos desenvolver nosso próprio software e desta forma atualizar o parque brasileiro de robôs independentemente dos outros países:

Este projeto, como já comentado faz parte do escopo do projeto que institucionalizou a MANET (Manufacturing Automation Network). Ele é também parte do projeto que originou o projeto RECOPE financiado pela FINEP e o qual foi coordenado pelo coordenador deste projeto. Enfim, ele é uma continuação de um projeto que tem dado certo e que tem gerado bons resultados para as universidades e empresas brasileiras que utilizam robôs para soldagem.;

O projeto é multidisciplinar por natureza pois envolve áreas importantes dentro do escopo ao qual ele se propõe. Assim, envolve pesquisadores das áreas de mecânica, elétrica, eletrônica e mecatrônica;

Como já muito enfatizado ao longo do projeto, a formação de alunos nas diferentes áreas será o marco deste projeto. Os benefícios serão muitos indo desde a aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula até o desenvolvimento de conceitos próprios aplicados a robótica/soldagem;

A participação de empresas neste projeto é inevitável e já esta acontecendo. Um grande fabricante de eletrodos revestidos já esta está participando fornecendo material de consumo para o projeto e disponibilizando funcionários/alunos para participar. Outro interessado é um fabricante de robôs. Ele foi um dos primeiros a vir para o Brasil e já tem robôs em situação de retroffiting. Estes fabricantes não querem disponibilizar verbas inicialmente, mas sabem do grande potencial do projeto.

- Além dos critérios constantes no Edital, que outros critérios você destacaria para serem considerados em favor de sua proposta?

- Não contemplado no projeto mas nas entrelinhas, está o aprimoramento do parque tecnológico brasileiro. Com este projeto estaremos dando um passo decisivo para renovar nossos robôs transformando-os em equipamentos ágeis e modernos. Isto irá sem dúvida aumentar significativamente a produção que por sua vez irá aumentar a competitividade das empresas, e sem dúvida do Brasil, no mercado internacional.

- O número de empresas que podem utilizar a tecnologia a ser desenvolvida é enorme. Não é divulgado mas a quantidade de robôs que estão parados no Brasil por falta de peças de reposição ou por incapacidade de realização de determinadas tarefas é gigantesco. Com os resultados deste projeto teremos condições de colocá-los novamente na ativa, aumentando sua capacidade e consequentemente a capacidade das empresas de competir no mercado interno e externo.

- Finalmente é importante ressaltar que o projeto é inédito. Não existe laboratório no mundo pesquisando este assunto. A linha de pesquisa envolve várias áreas, mas especificamente robótica e soldagem. Existem no mundo laboratórios que estudam ou trabalham com estas áreas mas nenhum “desenvolvendo” as duas simultaneamente.

- Referências Bibliográficas

- Relacionar as obras da literatura citadas, de acordo com as normas da ABNT.

Asada, H. ; Slotine, J.J.E., (1986) Robot Analysis and Control, John Wiley and Sons,Inc

Bracarense, A. Q., (2002) RELATÓRIO FINAL TEC 2471/98: Soldagem com Eletrodo Revestido com Robô

Craig, J.J., (1989) Introduction to Robotics Mechanics and Control, Addison-Wesley Publishing Company, Inc

Dorph, R. and Bishop, R., Modern Control System, John Wiley and Sons,Inc

Flow Software Tecnologies, (2000) Workspace 5.0 PC Based Robotic Software, User Manual

Henriques, R. V. B.; Halmann, C. D., (1999) A Robot Language Interpreter, International Conference on CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future CAR & FOF'99, August, ISPE/IEE, Aguas de Lindóia  SP, Brazil

Henriques, R. V. B.; Bracarense, A. Q.; Felizardo, I.; Pinheiro, G. A.; Pereira, J. P.; Gondin, A.; Santos, R. L., (2001) Robotic welding Application based on off line simulation - Brazilian case studies, Robótica, (42), pp. 84-87, Coimbra , Portugal

Nof, S.Y., (1999) Handbook of Industrial Robotics, John Wiley and Sons,Inc

Petiot, J. F.; Chedmail, P.; Hascoet, J. Y., (1998) Contribution to the sceduling of trajectories in robotics, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, (14), pp. 237-251

Puzicha, J.; Goerke N.; Eckmiller R.; (1996) Optimal Trajectory Generation for an Industrial Robot by Markovian Networks, Conference on Neural Information Processing Systems

Romano, V. F. (2002) Robótica Industrial – Aplicações na Indústria de Manufatura e de Processos, Editora Edgard Blücher Ltda. (Publicação MANET)

Spong, M.W.;Vidyasagar,M., (1989) Robot Dynamics and Control, John Wiley and Sons,Inc

Sciavicco, L.; Siciliano,B., (1996) Modeling and Control of Robots Manipulators, McGraw-Hill Companies,Inc

Worn, H.; Wurll, C.; Henrich, D., Automatic off-line programming and motion planning for industrial robots, citeseer.nj.nec.com/worn98automatic.html